Приложение 1

к Решению Думы

Радищевского городского поселения

от    06.02.2014 Г.  № 91

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Радищевское городское поселение»

на 2013 - 2017 годы

# Глава 1. Паспорт муниципальной программы

| N п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование программа | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Радищевское городское поселение» на 2013 - 2017 годы |
| 2. | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 2. Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 3. Постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 г. N 291-ПП "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2013 годы"; 4. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190 « О теплоснабжении»; 5. Комплексная Программа социального развития Радищевского городского поселения на 2011-2015 гг., утвержденная Решением Думы Радищевского городского поселения от 29.06.2011 г. № 144; 6. Долгосрочная Целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Нижнеилимский район» на 2011-2015 г.г. на территории Радищевского городского поселения» утвержденная Решением Думы РГП от 28.02.2012 г. №165 |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Радищевского городского поселения |
| 4. | Участники муниципальной программы | 1. Администрация Радищевского городского поселения; 2. ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ». |
| 5. | Цель муниципальной программы | Повышение качества условий жизнедеятельности населения |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение условий проживания в жилищном фонде. 2. Выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий; 3. Создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы; 4. Строительство и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 5. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям. |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" Подпрограмма 2 "Чистая вода» |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | 2013-2017 годы |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 29 972,4 тыс. руб., в том числе: 1) по источникам финансирования: - бюджет иркутской области – 19 400 тыс. руб.; - бюджет МО – 918,00 тыс. руб.; - прочие источники – 9 654,4 тыс. руб. 2) по подпрограммам: 1. Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» - 26 884,3 тыс. руб. 2. Подпрограмма «Чистая вода» - 3 088,1 тыс. руб. |
| 10. | Контроль за исполнением Программы | Текущее управление за реализацией Программы осуществляет Администрация Радищевского городского поселения |
| 11. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - экономию энергетических и иных ресурсов. - продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; - улучшение состояния здоровья населения; 7) улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества. 8) снижение степени износа жилищного фонда. |

# Глава 2. Характеристика текущего состояния
сферы реализации муниципальной программы

Одной из целей Комплексной программы социально-экономического развития Радищевского городского поселения на 2011 - 2015 гг., утвержденной решением Думы Радищевского городского поселения от 29.06.2011 г. № 144, является повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения. Достижение указанной цели невозможно без надлежащего функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. Состояние и деятельность жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры оказывают постоянное и непосредственное влияние на жизнедеятельность каждого человека, являются определяющими при оценке населением условий проживания в муниципальном образовании.

Радищевское городское поселение расположено в северной части Нижнеилимского  района  Иркутской области,   на восточном берегу Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища. Радищевское муниципальное образование граничит с   Рудногорским городским  поселением. Площадь Радищевского городского поселения 12005,35 га, длинна 50,33 км. Расстояние от областного центра периферийное -1200 км. Граничит с  межселенной территорией Нижнеилимского района. Поселок расположен на берегу Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища. Время поездки до ближайшего центра района 2 час  автотранспортом. До центра субъекта  областного 24 часа по железной дороге. Через территорию поселения проходят ЛЭП.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь -  12005,35  га

Численность населения (01.01.2014) -1156 человек

Темп роста численности (2013/2014г.г.) -  0 %

Общая площадь жилого фонда  (2014 г.) – 29,5267 тыс.кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2011 г.г.) – 0 %

Введено в действие жилых домов (01.01.2014) – 0 тыс. кв. м

Протяженность сетей (на 01.01.2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 3,6997 км

электрических – 14,42  км, в т.ч. ветхие 8,5 км

водопроводных – 10,945 км, в т.ч. ветхие – 3,1107 км.

канализационных – 4000  км

Тепловые сети в двух трубном исполнении протяженностью 3,7 км, в том 	числе диаметром до 200 мм - 1,6 км, от 200 до 400 мм – 2,1 км, нуждается 	в замене 0510 км.

Объекты поселковой инфраструктуры состоят: производственная база ООО «КУК  ЖКХ» (котельная на твердом топливе (уголь), КОС, водозабор); сеть магазинов. Гаражные кооперативы («Молодежный», «Горняк»). Поселковая социально-административная сфера: МОУ «Радищевская средняя общеобразовательная школа», КДК «Спектр», фельдшерский пункт, административное здание ООО «КУК ЖКХ», гараж Рудногорского рудника, административное здание Радищевского ГП, МДОУ детский сад «Лесная полянка» № 13, музыкальная школа, почтовое отделение связи п. Радищев, библиотека, парикмахерская.

# Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм
муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества условий жизнедеятельности населения.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1) улучшение условий проживания в жилищном фонде;

2) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

3) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

4) строительство и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

5) обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы планируется обеспечить путем реализации следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры"

Подпрограмма 2 "Чистая вода»

# Глава 4. Подпрограмма 1 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

# Раздел I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 1

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Радищевского МО и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

электроснабжение.

1. Забор  свежей  воды  на   хоз. питьевые  нужды   производится  из  пяти  артезианских  скважин  ( одновременно  в  работе  две  или  три  скважины)  глубинными  насосами   группы  ЭЦВ .  Производительность    скважин  может  составить  от 1,1  до                            2,4  тыс м3/ сут . По  подземному  водоводу  вода  поступает    в  ёмкости-баки   накопители( 2 шт по 500м3)   станции  второго  подъёма .  Затем   насосами  группы  ЦНС     по  подземным  трубопроводам   вода  поступает   в  посёлок. Протяжённость  водовода   с  учётом   разводки  по  объектам   равна  11 км.

1.Водонапорное сооружение:

- скважина №1п глубина 99 м . ЭЦВ 10-120-60 производительность 900 куб. м./сутки;

- скважина №2 глубина 120 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2880 куб.м./сутки.

2. Водозаборное сооружение:

- скважина 2п, глубина 71,35 м, ЭЦВ 10-120-60, производительность 2880 куб.м./сутки;

- скважина 3п, глубина 62 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 1612 куб.м./сутки;

- скважина 4п, глубина 76 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2220 куб.м./сутки.

3. Насосная станция 2-го подъема, 3 сетевых насоса, 2 резервуара объемом по 500 куб.м.м каждый;

2. Канализационные очистные сооружения посёлка занимают площадь 227 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1982. Проектная мощность – 700 м. Очистные сооружения состоят:

1) Приёмная камера V = 9 м3

2) Аэротенк-отстойник – 3шт. V =440 м3

3) Песколовка – 2 шт. V =11 м3

4) Вторичные отстойники – 2 шт.

5) Контактные резервуары – 3 шт.

Количество поступающих стоков 450-700 м3/сут. Температура стоков – 11-14 °C. Производительность насоса 62,5 м3/час. Марка насоса СМ 100-65-200/2 – 3 шт. Мощность двигателя 5,5 квт/ч. Для подачи воздуха используется воздуходувка ВФ 32-13/1,5 – 2 шт. Мощность двигателя 18 квт/ч.

3. Котельная на 3 котла, в том числе 2 КВТС 20-150, 1 КВТС-10-150, тепловая нагрузка 4,39 Гкал/час, площадь отапливаемого жилого фонда 9,3 тыс.кв.м., объектов социальной сферы – 3 ед. и прочих объектов – 5 ед., годовая потребность 9,43 тыс.т. угля;

# Раздел II. Цель и задачи подпрограммы 1

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Радищевского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного  и промышленного строительства

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4)  модернизация систем теплоснабжения;

5) строительство сетей электроснабжения;

6) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

# Раздел III. Система мероприятий подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 осуществляется системой мероприятий, представленных в приложении 1 к муниципальной программе.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется реализация мероприятий подпрограммы 1 на основании конкурсных процедур.

# Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

В настоящее время теплоснабжение п. Радищев осуществляется от существующей котельной, в работе котёл КВр-11,63 (МВт). Затраты на содержание настоящей котельной обусловлены износом оборудования, значительным превышением установленной и присоединённой мощностей. В настоящее время тариф на отпуск тепловой энергии составляет 1790,81 руб/Гкал (без НДС).

В рамках реализации мероприятия по программе «Модернизация объектов коммунального комплекса Иркутской области на 2011-2013 годы» ведётся строительство новой блочно-модульной котельной. После ввода в эксплуатацию объекта ожидаются: сокращение потребления электрической энергии – до 1 000 тыс. кВт/год, угольного топлива – до 3 550 т/год, и, как следствие, снижение тарифов на отпуск тепловой энергии в горячей воде для всех групп потребителей.

Ориентировочный экономический эффект составляет до 10 286 тыс. руб./год, ожидаемый тариф на отпуск тепловой энергии – 1 581,20 руб/Гкал.

Сравнительный анализ затрат представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Вид затрат | Существующая котельная | Блочно-модульная котельная | Экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие расходы, тыс. руб., в т.ч.: | 28 165,1 | 17 878,7 | 10 286,4 |
| на оплату потреблённой электроэнергии, тыс. руб. | 4 027,5 | 1 028,7 | 2 998,8 |
| на приобретение угольного топлива, тыс. руб. | 8 799,3 | 6 187,7 | 2 611,6 |

Так же  реализация  основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов.

# Глава 5. Подпрограмма 2  "Чистая вода»

# Раздел I. Характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы 2

Анализ имеющихся материалов о состоянии водоснабжения и водоотведения по Радищевскому городскому поселению приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, которые включали бы систему мер, направленных на обеспечение населения Радищевского ГП питьевой водой в достаточном количестве, улучшение качества питьевой воды, улучшение очистки сточных вод.

- Анализ исходного состояния водоснабжения Радищевского городского поселения.

Забор  свежей  воды  на   хоз. питьевые  нужды   поселка Радищев производится  из  пяти  артезианских  скважин  ( одновременно  в  работе  две  или  три  скважины)  глубинными  насосами   группы  ЭЦВ .  Производительность    скважин  может  составить  от 1,1  до   2,4  тыс м3/ сут . По  подземному  водоводу  вода  поступает    в  ёмкости-баки   накопители( 2 шт по 500м3)   станции  второго  подъёма .  Затем   насосами  группы  ЦНС     по  подземным  трубопроводам   вода  поступает   в  посёлок. Протяжённость  водовода   с  учётом   разводки  по  объектам   равна  11 км, из них 3,11 ветхие.

Проблема организации питьевого водоснабжения решаема путем перераспределения ресурсов подземных вод с помощью водопроводов от мест добычи воды к местам ее потребления, для чего требуется капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения.

Для улучшения водоснабжения территорий поселения необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности и затратности можно отнести следующие:

1) реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

2) регенерация, восстановление артезианских скважин;

3) создание проектов новейших технологий очистки воды до питьевого качества и технологий для обеспечения качественным водоснабжением;

4) геолого-разведочные работы, доразведка, утверждение запасов. Исследование подземных вод.

- Причины неудовлетворительного качества воды.

На водозаборе п. Радищев в сентябре 2009 года произошел порыв трубопровода водовода на станции 2-го подъема, водовод эксплуатируется с 1988 года, капитально не ремонтировался. Водопроводные сети физически устарели. В результате этого происходит ухудшение качества подаваемой потребителям воды. Кровля насосной станции 2-го подъема протекает, рулонное покрытие потрескалось, образовались дыры, из-за этого насосы станции находятся во влажном помещении, что сокращает срок службы насосов.

Состояние охраны подземных вод сегодня неудовлетворительное. Эксплуатация подземных водоисточников производится с нарушением технических, гигиенических норм, технологического режима, так же водопользователями не производится учет забора воды и не ведутся наблюдения за уровнем и дебетом воды в скважинах.

Для снижении потерь при передаче воды требуется модернизация сетей. Насосное оборудование очистных и водозаборных сооружений эксплуатируется без замены длительное время, имеет большой процент износа в связи, с чем требуют замены и аварийного резерва сетевых и скважинных насосов.

Из всех примесей, поступающих в водоемы, наибольшую опасность по своим токсикологическим свойствам представляют ртуть, фенольные соединения, нефтепродукты.

Наиболее распространенным методом обеспечения населения доброкачественной водой является ее бактериологическое обеззараживание с применением жидкого и газообразного хлора - так называемое "хлорирование", отличающееся простотой и экономичностью. Вместе с тем хлорирование питьевой воды таит в себе опасность в связи с превращением содержащихся в исходной воде органических веществ в полихлорированные соединения, обладающие высокой токсичностью, канцерогенной и мутагенной активностью (диоксины, бифенолы и др.). Положение усугубляется еще и необходимостью повышенного в несколько раз (по сравнению с нормативным) расхода хлора в отдельные периоды года из-за сильного загрязнения используемых для водоснабжения водотоков и водоемов. Ввиду такой высокой степени антропогенного загрязнения большинства водоисточников не только хлорирование, но и очистка на очистных водопроводных сооружениях традиционного типа не позволяет получить чистую питьевую воду в соответствии с требуемыми нормативами. Это ставит вопрос либо о переходе на более эффективные методы и технологии очистки и подготовки питьевой воды на существующих водозаборах.

- Основные источники загрязнения водоёмов  и причины ухудшения качества воды.

На территории Радищевского городского поселения   из всех видов воздействия наиболее опасным является загрязнение неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами.

Канализационные очистные сооружения  и сети канализации п. Радищев эксплуатируются с 1982 года,  в условиях агрессивной жидкостной  и газовой среды. Ремонт здания и технологических конструкций за период эксплуатации не проводился. Конструкции здания подвержены различной степени износа:

иловая площадка № 1 к дальнейшей эксплуатации не пригодна (нарушено бетонное покрытие, рассыпались бетонные блоки), на иловой площадке № 2 отсутствует щебеночный дренажный слой. На 2-х аэротенках  сгнила деревянная обрешетка. Распределительная камера аэротенков-отстойников металлическая, покрытая коррозией, местами дыры. Хлораторные металлические баки покрыты сплошной коррозией. Запорная арматура (вентиля, задвижки) корродированны, изношены. В помещении химлаборатории требуется ремонт.

Очистка сточных вод в данное время производится только хлорированием.  Недостаточно     очищенные   воды  по   коллектору   самотёком  поступают  в  место     сброса  Тушамский   залив   Усть-Илимского   водохранилища.

Содержащиеся в сточной жидкости органические соединения могут загнивать и служат благоприятной средой для развития микроорганизмов. В весенне-летний период есть вероятность развития патогенных микроорганизмов, что может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

Организации коммунального комплекса собственными силами делают незначительные ремонты, но в целом картина не меняется, так как канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

Таким образом, есть все основания считать, что воздействие сточных вод  является главным  источником загрязнения водного объекта.

# Раздел II. Цель и задачи подпрограммы 2

Целями муниципальной программы  по улучшению обеспечения населения питьевой водой по Радищевскому городскому поселению на 2013-2017 годы   являются:

1) снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;

2) обеспечение сохранности всех объектов;

3) обеспечение населения качественной питьевой водой;

4) улучшение качества очистки сточных вод;

5) улучшение жилищно-коммунального обслуживания.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) разработка проектно-сметной документации;

2) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

3) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

4) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

5) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов;

6)  снятие   напряженности   с   обеспечением населения питьевой водой;

7) улучшение   функционирования    объектов водоснабжения и  водоотведения;

8) соответствие   качества   питьевой   воды нормативным требованиям.

# Раздел III. Система мероприятий подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 осуществляется системой мероприятий, представленных в приложение  2 к муниципальной программе.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется реализация мероприятий подпрограммы 2 на основании конкурсных процедур.

# Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы  2 позволит улучшить и обеспечит:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы;

- продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение состояния здоровья населения;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного  качества.

# Глава 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 29 972,1 тыс. руб.

Объем и источники финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, подпрограммам и годам приведены в таблице 1.

Таблица 1

# Объем и источники финансирования муниципальной программы

| N п/п | Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего, в том числе: | 29972,4 | 10299,00 | 18258,4 | 1415,0 |  |  |
| 1.1.1. | бюджет Иркутской области | 19400,00 | 9600,00 | 9800,00 |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет муниципального образования | 918,00 | 699,00 | 219,00 |  |  |  |
| 1.1.3. | Прочие источники | 9654,4 |  | 8239,4 | 1415,0 |  |  |
| # 2. | Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего, в том числе: | 26884,3 | 10299,0 | 16585,3 |  |  |  |
| 2.1.1. | бюджет Иркутской области | 19400,00 | 9600,0 | 9800,00 |  |  |  |
| 2.1.2. | Бюджет муниципального образования | 798,0 | 699,00 | 99,00 |  |  |  |
| 2.1.3. | Прочие источники | 6686,3 |  | 6686,3 |  |  |  |
| # 3. | Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего, в том числе: | 3088,1 | 0 | 1673,1 | 1415,0 |  |  |
| 3.1.1. | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Бюджет муниципального образования | 120,00 | 0 | 120,0 |  |  |  |
| 3.1.3. | Прочие источники | 2968,1 | 0 | 1553,1 | 1415,0 |  |  |

Объем финансирования корректируется по результатам проведенных конкурсов и уточняется ежегодно при формировании бюджета Радищевского муниципального образования на очередной финансовый год путем внесений изменений в Программу.

## Приложение 1

## к Программе комплексного развития систем

## коммунальной инфраструктуры муниципального образования

## «Радищевское городское поселение» на 2013 – 2017 годы

## Мероприятия Подпрограмма 1 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

| ## № | ## Мероприятия | ## Единица измерения (шт., пм, м2, м3, и т.д.) | ## Всего 2013 – 2017 год | ## Потребность в финансировании, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2013 год |  |  |  | ## 2014 год |  |  |  | ## 2015 год |  |  |  | ## 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 | ## 19 | ## 20 |
| ## Мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Сети теплоснабжения от ЦК до жилых домов № 1, 2 ул. Снежная | ## 239,7 ## пм | ## 1624,0 |  |  |  |  | ## 1624,0 |  |  | ## 1624,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Разработка схемы тепло ## снабжения |  | ## 198,00 |  |  | ## 99,00 |  | ## 99,00 |  | ## 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мероприятия по строительству и модернизации систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Замена запорной арматуры в тепловых камерах | ## 23 шт. | ## 165,8 |  |  |  |  | ## 165,8 |  |  | ## 165,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Замена водо-водяных подогревателей на ГВС (ВВП 14-273-4000) | ## 12 шт. | ## 789,7 |  |  |  |  | ## 789,7 |  |  | ## 789,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Приобретение и замена насосов ГВС К-65-50-125 | ## 2 шт | ## 106,8 |  |  |  |  | ## 106,8 |  |  | ## 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мероприятия по строительству и модернизации систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Приобретение и монтаж трансформатора на подстанции 35/10 п. Радищев | ## 1 шт. | ## 4000 |  |  |  |  | ## 4000,0 |  |  | ## 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Мероприятия по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Строительство блочно-модульной котельной | ## 1 шт. | ## 20000,0 | ## 10200,0 | ## 9600,00 | ## 600,00 |  | ## 9800,0 | ## 9800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ИТОГО: |  | ## 26884,3 | ## 10299,0 | ## 9600,0 | ## 699,00 |  | ## 16585,3 | ## 9800,0 | ## 99,0 | ## 6686,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Бюджет Иркутской области |  | ## 19400,0 | ## 9600,0 |  |  |  | ## 9800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Бюджет муниципального образования |  | ## 798,00 | ## 699,0 |  |  |  | ## 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Прочие источники |  | ## 6686,3 |  |  |  |  | ## 6686,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

## к Программе комплексного развития систем

## коммунальной инфраструктуры муниципального образования

## «Радищевское городское поселение» на 2013 – 2017 годы

## Мероприятия Подпрограмма 2 "Чистая вода»

| ## № | ## Мероприятия | ## Единица измерения (шт., пм, м2, м3, и т.д.) | ## Всего 2013 – 2017 год | ## Потребность в финансировании, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2013 год |  |  |  | ## 2014 год |  |  |  | ## 2015 год |  |  |  | ## 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | ## Всего | ## Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |  | ## Бюджет Иркутской области | ## Бюджет муниципального образования | ## Прочие источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 | ## 19 | ## 20 |
| ## Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## сети водоснабжения от ст 2-го подъема до ЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Обустройство станции 2-го подъема |  | ## 463,0 |  |  |  |  | ## 463,0 |  |  | ## 463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Замена насосов ЦНС станции ## 2-го подъема |  | ## 815,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 815,0 |  |  | ## 815,0 |  |  |  |  |
| ## 4. | ## Ремонт кровли насосной станции Водозабор |  | ## 363,0 |  |  |  |  | ## 363,0 |  |  | ## 363,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5. | ## Замена глубинных насосов гр. ЭВЦ в скважинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6. | ## Разработка схем водоснабжения |  | ## 60,0 |  |  |  |  | ## 60,0 |  | ## 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Здание очистных сооружений |  | ## 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 600,0 |  |  | ## 600,0 |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Ремонт канализационно – очистных сооружений |  | ## 727,1 |  |  |  |  | ## 727,1 |  |  | ## 727,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3. | ## Ремонт песколовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4. | ## Разработка схем водоотведения |  | ## 60,0 |  |  |  |  | ## 60,0 |  | ## 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ИТОГО: |  | ## 3088,1 |  |  |  |  | ## 1673,1 |  | ## 120,0 | ## 1553,1 | ## 1415,0 |  |  | ## 1415,0 |  |  |  |  |
|  | ## Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Бюджет муниципального образования |  | ## 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Прочие источники |  | ## 2968,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |