РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

ДУМА РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  28.02.2012  № 165

«Об утверждении  долгосрочной целевой

программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

МО «Нижнеилимский район» на 2011-2015 г.г.

на территории Радищевского городского поселения»

в новой редакции»

# В целях повышения энергетической эффективности на территории Радищевского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российская Федерации», Уставом Радищевского муниципального образования, Дума Радищевского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Нижнеилимский район» на 2011-2015 г.г. на территории Радищевского городского поселения» в новой редакции (Приложение 1).

2.  Решение Думы от 29.10.2010 года № 104 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Радищевского муниципального образования на 2011-2015 г.г.», решение Думы от 25.03.2011 года № 128 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Радищевского муниципального образования на 2011-2015 г.г.» считать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.

Глава Радищевского

муниципального образования                                                  А.И. Козлова

Приложение 1

к Решению Думы Радищевского ГП

№ 128 от 25.03.2011 г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

на территории МО «Нижнеилимский район» на 2011-2015 годы

на территории Радищевского городского поселения

Паспорт

Долгосрочной целевой Программы

| Вид программы | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» на территории МО «Нижнеилимский район» на 2011-2015 годы на территории Радищевского городского поселения |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Радищевского городского поселения Нижнеилимского района |
| Цели и задачи программы | 1. Приведение в соответствие платы населения за коммунальные услуги их объему и качеству 2. Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры жилых домов 3. Организация системы учет и контроля энергопотребления на жилищном фонде 4. Проведение энергоэффективных мероприятий 5. Снижение расходов бюджета поселения на оплату за потребляемые энергоресурсы, улучшение экологической обстановки. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2011-2015 годов |
| Основные мероприятия Программы | Для решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена следующая система мероприятий: - Мероприятия по экономии энергоресурсов. - Мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг - Мероприятия по учету энергоресурсов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства собственников помещений многоквартирных домов тыс. Руб. Разбивка по годам; 2011г.; 2012г.; 2013г.; 2014г.; 2015г.. Итого; 2976.641; 9030,87; 5642,10; 4866,9; 3137. За счет местного бюджета; 100.00; 30.00; 2821,05; 2433,45; 1568,50. - счет средств предприятия; 2876.641; 4515,4; 2821,05; 2433,45; 1568,50. - за счет средств областного бюджета; 4485,47. Объем финансирования корректируется по результатам проведенных конкурсов и уточняется ежегодно при формировании бюджета Нижнеилимского района на очередной финансовый год путем внесений изменений в Программу |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов: - Снижение расхода энергоресурсов - Улучшение технического состояния жилых зданий , в том числе снабжением и потреблением энергоресурсов. - Проведение энергоэффективных мероприятий |

- Введение

Наибольшая доля в затратах на услуги Жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) приходится на теплоснабжение, и поэтому решающая роль в успешном реформировании отрасли отводится энергосбережению.

Решение проблемы стимулирования энергосберегающих мероприятий невозможно без привлечения к этой работе органов власти, однако, следует понимать, что главным условием достижения успеха является координация действий по реализации энергоэффективных мероприятий на всех этапах и уровнях этого процесса.

Несмотря на то, что предложения рынка энергоэффективных технологий достаточно разнообразны, они остаются недостаточно востребованными из-за дефицита финансовых ресурсов.

Энергосбережение является экономической основой при снижении издержек производства и потребления тепла, воды и электроэнергии.

Перед Администрацией Радищевского городского поселения Нижнеилимского района стоят задачи, решение которых позволит повысить эффективность использования энергоресурсов и заинтересовать население, вовлекая его в процесс экономии ресурсов это:

- организация системы учета и контроля энергопотребления на жилищном фонде;

- проведение анализа фактического потребления тепловой энергии населением жилищного фонда;

- проведение сравнительного анализа потребления тепловой энергии жилищного фонда;

- проведение энергоэффективных мероприятий

Программа направлена на проведение мероприятий по улучшению технических характеристик жилых зданий, а именно технического состояния:

- ограждающих конструкций, обеспечивающих тепловой контур зданий;

- тепловых узлов  систем теплопотребления;

- инженерных сетей водоснабжения и отопления, выполняющих роль передатчиков энергии.

Программа подготовлена на основе анализа состояния многоквартирного жилищного фонда, в том числе внутридомовых инженерных сетей.

Программа направлена на формирование комплексного подхода к решению проблем энергосбережения на жилищном фонде поселения. Программа учитывает требования действующего законодательства и включает в себя перечень мероприятий, реализация которых позволит повысить надежность работы инженерной инфраструктуры жилых домов, и будет способствовать вовлечению населения в процесс экономии энергоресурсов.

Программные мероприятия предусматривают основные блоки мероприятий, являющиеся алгоритмами действий на несколько лет, которые будут реализовываться одновременно с совершенствованием системы управления многоквартирными домами.

Организация органами местного самоуправления в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения осуществляется через тарифное регулирование и в конечном итоге мероприятия должны привести к снижению нормативов потребления коммунальных услуг либо к оплате населением за потребленные энергоресурсы по фактическим показателям потребления.

2. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Радищевское городское поселение Нижнеилимского района расположено в северной части Нижнеилимского района Иркутской области, на восточном берегу Тушамского залива Усть-Улимского водохранилища. Радищевское муниципальное образование граничит с межпоселенческой территорией Нижнеилимского района и Рудногорским городским поселением.

Климат  Радищевского городского поселения резко континентальный с большими суточными и годовыми колебаниями температур.

Глубина промерзания грунтов 3-3,5 метра. Средняя температура отопительного периода (-8,5°С), среднегодовая (-1,1°С). Расчетная для проектирования систем теплоснабжения температура наружного воздуха в настоящее время принята (-36°С). Продолжительность отопительного сезона составляет 240 суток.

Жилищный фонд Радищевского городского поселения     составляет 29,526 тыс. кв.м жилья, из них:

11 - многоквартирных домов с общей площадью -29,526 тыс. кв.м.

Из 11 многоквартирных  жилых домов – 2 кирпичных, 7 – панельных, 2 – деревянных.

Ветхого и аварийного жилья в Радищевском городском поселении – нет.

Уровень жилищной обеспеченности по Радищевскому городскому поселению составляет 21,9 кв.м. общей площади на одного человека.

Жилищный фонд Радищевского городского поселения  на 100% оборудован водопроводом, централизованной  канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, ваннами и душевыми.

Поставку энергоресурсов  для предоставления коммунальных услуг осуществляют следующие  организации:

| Виды энергоресурсов | Предприятия поставляющие энергоресурсы |
| --- | --- |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение Холодное водоснабжение | ООО «КУК ЖКХ» |
| Электроснабжение | ОАО «Иркутскэнерго», ЗАО «БЭС» |

В качестве организации, осуществляющей, обслуживание и эксплуатацию жилых домов, выступает 1 организация  (Управляющая  организация) .

Действующая система управления жилищным фондом, а это в основном выбранный собственниками способ управления – управление через управляющую организацию, не стимулирует к экономии ресурсов и выполнению мероприятий направленных на экономное расходование ресурсов.

Население имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Оплата за потребленные коммунальные услуги производится по  нормативам, утвержденными  согласно Федерального закона  от 27.07.2010г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный  кодекс РФ и отдельных законодательных актов РФ».

Работа по выполнению комплексных энергоэффективных мероприятий и оснащению многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии , в связи с недостатком денежных средств ведется не в полном объеме.  Установка  приборов  учета горячего и холодного водоснабжения  ведется квартиросъемщиками - собственниками жилья  самостоятельно  за счет собственных средств. Из 572 квартир  приборами учета горячего и холодного  водоснабжения  оснащены 231 квартира. Приборами учета электроэнергии  жилищный фонд, бюджетные организации, объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечены на 100%

В крупнопанельных домах имеются потери  тепловой энергии через межпанельные  швы, чердачные помещения.

Необходима ревизия  и замена  ветхого  трубопровода  теплосетей.

Ревизия тепловых узлов

Промывка  систем отопления  всех домов и организаций

3. Цели и задачи Программы

Миссия органов местного самоуправления Радищевского городского поселения - обеспечение комфортности проживания граждан в границах поселения

В части жилищно-коммунального хозяйства это подразумевает предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг, по доступным ценам и тарифам.

В жилищном секторе - это в первую очередь качественное улучшение технического состояния многоквартирных домов и как следствие сокращение потерь энергии на внутренних сетях, приведение технического состояния ограждающих конструктивов в соответствие действующим нормативам, модернизация' тепловых узлов, установка приборов учета, что в конечном итоге должно привести к уменьшению потребления ресурсов.

Основным направлением в политике энергосбережения предполагается - качественное улучшение состояния многоквартирных домов путем решения следующих задач:

- содействие реализации пообъектного управления многоквартирными домами;

- формирование мотиваций проведения ресурсосберегающих мероприятий;

- поэтапное снижение расхода энергоносителей;

- организация работ по устранению технических и эксплуатирующих ошибок;

- организация работ по наладке, регулировке, профилактике систем инженерного обеспечения;

- организация учета;

- внедрение энергосберегающего оборудования, технологий и материалов;

- создание механизмов экономического стимулирования.

Ресурсосбережение на уровне многоквартирных домов и оптимизация расходов на оплату коммунальных услуг окажет положительное влияние на социальное благополучие населения Радищевского городского поселения.

Важным является проведение энергосберегающих мероприятий непосредственно у потребителя. Этот комплекс работ включает в себя:

- оснащение приборами учета жилищного фонда и организаций бюджетной сферы;

- установка регуляторов температуры горячего водоснабжения (ГВС);

- проведение работ по повышению теплозащиты окон и дверей зданий;

- проведение энергетических обследований организаций, составление энергетических паспортов;

- внедрение централизованных систем учета;

- реконструкция вентиляционных установок;

- внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов.

Программа реализуется в течение 2011-2015 годов.

4. Энергосбережение   в бюджетной сфере

## Анализ потребления энергоресурсов в Учреждении культуры п. Радищев   и обоснование необходимости  энергосбережения

Общая характеристика:

– количество объектов                                                       1 шт.

– общая площадь здания                                                  1299,22 кв.м

- Из нее фактически отапливаемая                                  874,62 кв.м

- не отапливаемая	242,6 кв.м.

– количество  работающих  человек:                                12 чел.

Необходимость  энергосбережения обусловлена причинами следующего характера:

- высоким потреблением энергоресурсов

- значительным объемом бюджетных затрат на содержание муниципальных учреждений

- ветхостью инженерных систем учреждений

В учреждении культуры установлены приборы учета электрической  энергии.

Основным показателем эффективности является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий   будет возможно:

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, электроэнергии и холодной воды на объектах;

- снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, и электроэнергии, потребляемых объектами  бюджетных учреждений района.

- оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данными объектами;

- обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей.

5. Мероприятия по  выявлению бесхозяйственных

объектов недвижимого имущества,

используемых для передачи электрической энергии

В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»   программами энергосбережения должны быть предусмотрены мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и  воды. По организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. А также мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.

По предварительным данным на территории Радищевского городского поселения числится 1 участок безхозяйных электрических сетей  в частном секторе:

- ул. Снежная, ул. Пионеров, ул. Солнечная, ул. Ольховая, ул. Черная, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Илимская, ул. Радищевская, ул. Строителя, ул. Зеленая, ул. Тушамская, ул. Сосновая, ул. Лесная- 4,3 км.

Программой предусмотрены мероприятия по проведению инвентаризации выявленного участка бесхозяйных электрических сетей, постановки их на учет и передача на обслуживание специализированной организации. А также мероприятия по выявлению бесхозяйных сетей тепловодоснабжения и канализации и электроснабжения.

| Наименование мероприятий | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемого для передачи электрической энергии и воды | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения Ресурсоснабжающие организации поселения | ОКХТиС |
| 2. Проведение инвентаризации электрических сетей с привлечением специализированной организации, с целью выявления бесхозяйных сетей | 2012 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | ОКХТиС |
| 3. Изготовление технической документации на выявленные бесхозяйные сети | 2012 |  |  | 0,07 |  |  |  | Администрация поселения | ОКХТиС |
| 4.Межевание земельных участков и изготовление кадастровых планов на земельные участки под выявленными сетями | 2012 |  |  | 0,1 |  |  |  | Администрация поселения | ОКХТиС |
| 5.Регистрация права муниципальной собственности на сети | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  | Админист рация поселения | ОКХТиС |
| 6. Передача сетей на обслуживание специализированной организации | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | ОКХТиС |
| Суммарные средства на энергосберегающие мероприятия, всего, в том числе: - из бюджета района |  |  |  | 0,27 0,27 |  |  |  |  |  |

6. Формирование  мотивации энергосбережения  в общественном сознании

С целью формирования общественного сознания по эффективному использованию энергоресурсов необходимо проведение постоянной компании в средствах массовой информации, которая должна сформировать в сознании руководителей и работников  предприятий и учреждений, в сознании всего населения района энергосберегающее поведение.

Для этого необходимо:

- организация программ информирования населения через местные газеты, телевидение и радио об эффективности мероприятий по энергосбережению в быту и на производстве;

- организация семинары по обмену опытом в сфере энергосбережения;

- организация и проведение  конкурсов по определению лучшей программы повышения энергоэффективности в организациях с участием муниципального образования и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- обеспечение доступа населения к информации по энергосбережению на сайте Иркутской области.

## План мероприятий по реализации энергосберегающих мероприятий по Радищевскому муниципальному образованию

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект, удельные затраты | Сроки выполнения, |  | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
| РАДИЩЕВСКОЕ ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов | Выявление жилых домов с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий, затрат не требуется | 2011 |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.2. ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в поселке | Выявление жилых домов с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий затрат не требуется | 2011 |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.3.мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов | Получение информации для оперативных действия, анализа энергопотребления и подготовки отчетности | 2011- 2014 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.4. мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Культура энергосбережения, включает затраты на разработку информационного материала | 2011-2015 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 3 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.5. проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. Оформление энергетических паспортов. | Выявление жилых домов с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | 2011-2014 |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.6. Организация обучения работников, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов | 2011- 2015 |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.7. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). | Снижение потребления энергоресурсов | 2011- 2015 |  | – |  | -- | – |  | – |  | – | – | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.8. Анализ договоров электро-, тепло-, и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы | 2011 |  | – |  | -- | – |  | – |  | – | – | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| 1.9.размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | Информирование о классе энергетической эффективности | 2011-2015 |  |  |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| - Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система ТВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | - Рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | 2011-2015 |  |  |  | 25,087 | 18 |  | 20 |  | 20 | 20 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | - Рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | 2011-2015 |  |  |  | -- | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | - Рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | 2011-2015 |  |  |  | -- | 50 |  | 50 |  | 50 | 20 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Замена трубопроводов и арматуры системы ТВС | -Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; -снижение утечек воды; -снижение числа аварий; -рациональное использование тепловой энергии; -экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | 2011-2015 |  |  |  | -- | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | 1500 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Установка запорных вентилей на радиаторах | -Поддержание температурного режима в помещениях (устранение преторов); -Экономия тепловой энергии в системе отопления; -Упрочение эксплуатации радиаторов | 2011-2015 |  |  |  | 7,579 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | - увеличение срока эксплуатации трубопроводов; - снижение утечек воды; - снижение числа аварий; - рациональное использование тепловой энергии; - экономия потребления тепловой энергии в системы отопления | 2011-2015 |  |  |  | 1251 |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ» | Рабочая группа |  |
| Установка тепловых насосов для системы отопления и кондиционирования | Экономия тепловой энергии | 2011-2015 |  |  |  | 618,699 |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ» |  |  |
| Приобретение насоса ГВС на тепловой пункт К-20(бойлерная) п. Радищев | Бесперебойное обеспечение населения ГВС | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Замена труб сетей ТВС от ЦК до ТК-18, прокладка сетей ТВС от ТК-18 до домов №1 и №2 ул. Снежная (239,7 м) | Снижение потерь ТЭ в теплосетях поселка | 2011-2015 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Приобретение эл/ двигателей на котельную п. Радищев | Экономия энергии, повышение КПД насосных агрегатов | 2011-2015 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| АИР(5А) 355S6 160кВт 1000об/м |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР(5А) 315S4 160 кВт 1500 об/м |  |  |  |  |  | -- | 1/530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР(5А) 250S4 75 кВт 1500 об/м |  |  |  |  |  | -- | 1/168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР(4АМ) 132 М2 11 кВт 3000об/м |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 2/37 |  |  |  |  |
| АИР М112 МА6 3 кВт 1000 об/м |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 4/54 |  |  |  |  |
| АИР(4АМ) 132 М4 11кВт 1500об/м |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 2/39 |  |  |  |  |
| АИР(4АМ)132 S 4 7,5 кВт 1500 об/м |  |  |  |  |  | -- |  |  | 2/32 |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | -Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; -снижение утечек воды; -снижение числа аварий; -рациональное использование тепловой энергии; -экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС | 2011-2015 |  |  |  | 834,00 |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ» |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка водосчетчиков на вводах 5-ти эт. жилых домов, в том числе : | Привидение в соответствие платы потребителей ресурсов их объему и качеству | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| - горячей воды |  |  |  |  |  |  |  | 3/70 | 3/75 |  | 3/75 |  |  |  |  |
| - холодной воды |  |  |  |  |  |  |  | 3/70 |  |  | 3/75 |  |  |  |  |
| Приобретение и установка водосчетчиков на вводах 5-ти эт. жилых домов, в том числе : | Привидение в соответствие платы потребителей ресурсов их объему и качеству | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| №1 №2 №3 №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/208 |  |  |  |  |
| № 6 № 7 № 8 № 11(1 пол.) |  |  |  |  |  |  |  | 4/290 |  |  |  |  |  |  |  |
| №11 (2 пол) № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/194 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение электроо борудовния для установки Эл/сч. На вводах 5-ти этажных жилых домов: | Налаживание учета расхода эл.энерг. и снизить расход денежных средств на оплату Эл. Энерг. | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Эл/счетчик 3-х фазный СА 4 и 678 50-100 , прямоточный |  |  |  |  |  |  |  | 3/3 | 3/3 |  | 2/2 |  |  |  |  |
| Отключающее устройство АП -50- 3 МТ |  |  |  |  |  |  |  | 3/3 | 3/3 |  | 2/2 |  |  |  |  |
| Отключающее устройство АП -50- 2 МТ |  |  |  |  |  |  |  | 50/38 | 20/16 |  | 30/24 |  |  |  |  |
| Кабель (АВВГ) 4х4 |  |  |  |  |  |  |  | 250м/5 | 250/5 |  | 250/5 |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель АЕ-1031, 25А |  |  |  |  |  |  |  | 50/7 | 20/2 |  | 30/3 |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель АЕ-1031, 16А |  |  |  |  |  |  |  | 50/7 | 20/2 |  | 30/3 |  |  |  |  |
| Светильник потолочный |  |  |  |  |  |  |  | 20/7 | 20/8 |  | 20/8 |  |  |  |  |
| Провод АПВ 4 мм 2 |  |  |  |  |  |  |  | 200м/0,8 | 200 м/0,9 |  | 100м/0,4 |  |  |  |  |
| Выключатель открытой проводки |  |  |  |  |  |  |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | 20/0,9 |  |  |  |  |
| Электропатрон настенный Е -27 |  |  |  |  |  |  |  | 10/0,2 | 10/0,2 |  | 20/0,6 |  |  |  |  |
| Электропатрон подвесной Е-27 |  |  |  |  |  |  |  | 10/0,2 | 10/0,2 |  | 20/0,6 |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение водосчетчика холодной воды для водозабора (Д трубы 200 мм) | Налаживание учета | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Приобретение эл/оборудования для ремонта водозабора | Надежность эксплуатации Эл. Об., исключение аварийных ситуаций | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Автомат : АП 50 3МТ 40 - 50А |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пускатель : ПМЕ 211 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод : |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель : АВВГ 3х50 + 1х35 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы : ДРЛ 400 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дроссель 1И 400 ДРЛ |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокалорифер КЭВ 21 кВТ |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение эл/оборудования для ремонта канализационно – очистных сооружений | Надежность эксплуатации Эл. Об., исключение аварийных ситуаций | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Автомат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АП 50 3 МТ 40-50 А |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 3716 Б 160А |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А 3736 630 А |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЕ 2053 МП 100А |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пускатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМЕ 211 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМА 5202 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМА 3100 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМА 6102 с РТ 21кВт |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВВГ2х2,5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВВГ 2х4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВВГ 3х6 + 1х2,5 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВВГ 3х25 + 1х16 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВВГ 3х50 + 1х35 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВВГ 14х1,5 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактор КТ 6053 630 А |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 400 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дроссель 1И 400ДРЛ |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | -экономия электроэнергии -улучшение качества освещения | 2011-2015 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | -автоматическое регулирование освещенности; -экономия электроэнергии | 2011-2015 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения | Рабочая группа |  |
| Уличное освещение – замена светильников РКУ на ЖКУ | -экономия электроэнергии -улучшение качества освещения | 2011-2015 |  |  |  | 100 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | администрация поселения РГП | Рабочая группа |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | -снижение утечек тепла через двери подъездов; -рациональное использование тепловой энергии; -усиление безопасности жителей | 2011-2015 |  |  |  | 13,680 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | -снижение утечек тепла через подвальные проемы; -рациональное использование тепловой энергии | 2011-2015 |  |  |  | 17,634 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | -снижение инфильтрации через оконные блоки; -рациональное использование тепловой энергии | 2011-2015 |  |  |  | 72,620 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | -снижение утечек тепла через двери подъездов; рациональное использование тепловой энергии; -усиление безопасности жителей | 2011-2015 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Утепление кровли | -уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; -рациональное использование тепловой энергии; -увеличение срока службы чердачных конструкций | 2011-2015 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  |  |
| Ремонт конструкций кровель | -рациональное использование тепловой энергии; | 2011-2015 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  |  |
| Стеновые конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка межпанельных и компенсационных швов | - уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; - рациональное использование тепловой энергии; Увеличение срока службы стеновых конструкций | 2011-2015 |  |  |  | 10,326 |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ» |  |  |
| Мероприятия в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | - ликвидация утечек воды; - рациональное использование воды; - экономия потребления воды в системе ХВС | 2011-2015 |  |  |  | 15,200 |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ» |  |  |
| Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономические модели | - ликвидация утечек воды; - рациональное использование воды; - экономия потребления воды в системе ХВС | 2011-2015 |  |  |  | 10,816 |  |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ» |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосов на котельной | - уменьшение аварийности -рациональное использование тепловой энергии | 2011-2014 |  |  |  |  | 200 |  | 350 |  | 350 | 500 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Замена КИП на котельной п. Радищев | Поддержание оптимальных режимов работы котельной | 2013 |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Приобретение и установка на котельной теплосчетчика (Ду 400 мм ) КМ-5-4-400 | Налаживание учета выработки ТЭ | 2012 |  |  |  |  | 1/283 |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Замена насосных агрегатов на КНС на менее энергоемкие | - уменьшение аварийности -рациональное использование тепловой энергии | 2011-2015 |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Энергетическое обследование котельной |  | 2012 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Энергетическое обследование КНС |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  | ООО «КУК ЖКХ», администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Приобретение: ## Автосамосвал ## КАМАЗ 1 ед.) с высоким классом энергетической эффективности | Экономия моторного масла | 2012 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | администрация поселения |  | Рабочая группа |
| Бесхозяйные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемого для передачи электрической энергии |  | 2012 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  | администрация поселения |  | Рабочая группа |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2976,641 |  | 9030,87 |  | 5642,10 |  | 4866,9 | 3137 |  |  |  |
| - средства на энергосберегающие мероприятия: за счет средств предприятия (населения) |  |  |  |  | 2876,641 |  | 4515,4 |  | 2821,05 |  | 2433,45 | 1556,50 |  |  |  |
| - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 4485,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 100,00 |  | 0 |  | 2821,05 |  | 2433,45 | 1556,50 |  |  |  |

## План мероприятий по организации системы учета потребления энергоресурсов и воды

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект, удельные затраты | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Контроль исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на многоквартирных домах, в которых требуется установка: - тепловых счетчиков – 9 шт. 872 000руб. - электрических счетчиков – 11шт. 11 000 руб. - счетчиков холодной воды – 9 шт. 215 000 руб. -счетчиков горячей воды – 9 шт. 220 000руб. | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками |  |  |  |  | 3/290 3/3 3/70 3/70 | 2/194 3/3 3/75 | 2/208 2/2 3/75 3/75 |  |  | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, собственники жилых помещения |  |  |  |  |  |  |
| Средства на установку общедомовых приборов учета на МКД всего, в том числе: - из местного бюджета - за счет средств собственников - из областного бюджета |  |  |  |  |  | 216.5 216.5 | 136 136 | 180 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Установка квартирных приборов учета энергоресурсов ( горячая вода, холодная вода): - счетчики ГХВС –345 квартир(690 счетчиков) -621 000руб. | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками |  |  |  |  | 138/248,4 | 138/248,4 | 138/248,4 |  | 138/248,4 | Управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, собственники жилых помещения |  |  |  |  |  |  |
| Средства на установку квартирных приборов учета, всего, в том числе: - за счет средств собственников |  |  |  |  |  | 248,4 | 248,4 | 248,4 |  | 248,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. в т.ч. в муниципальных квартирах - счетчики ГХВС – 208 квартир -374 400руб. |  |  |  |  |  | 41/74 | 41/74 | 41/74 |  | 44/78 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на установку квартирных приборов учета в муниципальных квартирах: - из местного бюджета -за счет средств собственников - из областного бюджета |  |  |  |  |  | 37 37 | 37 37 | 37 37 |  | 37 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. в т.ч. поддержка населения в части установки поквартирных приборов учета ( 15 % средства областного бюджета от общего объема): человек | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на поддержку населения в части установки поквартирных приборов учета установку квартирных приборов учета: - из местного бюджета(15 %) |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на объектах социальной сферы, в которых требуется установка ( список объектов): - Установка теплосчетчика в СДК «Спектр» установка водосчетчика холодной воды установка водосчетчика горячей воды | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками |  |  |  |  | 1/30 |  |  |  |  | администрация |  |  |  |  |  |  |
| Средства на установку приборов учета на объектах социальной сферы: - из местного бюджета -за счет средств собственников - из областного бюджета |  |  |  |  |  | 141 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные средства на установку приборов учета, всего, в том числе: -за счет средств местного бюджета - за счет средств собственников - за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 30,00 394,5 364,5 | 173 173 | 217 217 |  | 37 37 |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз социально- экономических результатов реализации программы

Задача реформы ЖКХ - превратить потребителя в покупателя, наделенного правом обсуждать количество и качество, цену услуги. Это возможно только при условии самоорганизации населения.

Рационально иметь покупателя на уровне одного здания или группы зданий.

Выполнение мероприятий Программы неразрывно связано с дальнейшим совершенствованием системы управления многоквартирными домами, созданием Товариществ собственников жилья и приведением договоров управления домами в соответствие требованиям Жилищного Кодекса.

Формирование реальных договорных отношений между собственниками и Управляющими организациями позволит собственникам помещений осознать себя в качестве собственников общего имущества многоквартирного дома, ответственных за его содержание и условия проживания в нем.

В таком случае формирование пообъектного управления многоквартирными домами будет иметь желаемый результат.

Управляющая организация со своей стороны покажет собственникам существующие возможности эффективного расходования их средств, включая осуществление ресурсосберегающих мероприятий, которые приведут к снижению расходов на оплату коммунальных услуг.

Первым шагом к ресурсосбережению является организация приборного учета потребляемых ресурсов, а также возможность оценить эффективность и окупаемость дальнейших ресурсосберегающих мероприятий.

Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования на жилых домах обусловлен разницей между нормативным значением теплопотребления и потребления горячей и холодной воды и реальным фактическим потреблением.

Кроме непосредственного учета потребления тепловой энергии необходимо и экономически оправдано будет организовать регулирование системы теплопотребления жилых домов.

Для Радищевского городского поселения Нижнеилимского района характерен тип климата, особенностью которого являются большие перепады температуры в течение суток. Особенно большой разрыв между дневными и ночными температурами наблюдается весной и осенью. В течение суток разница температур может достигать до 20 градусов. Инерция центральных систем отопления не позволяет регулировать температуру теплоносителя непосредственно в теплосетях. При соблюдении графика температурного режима непосредственно на доме при больших перепадах температуры на улице появляется возможность дополнительной экономии тепловой энергии.